## Slide 1
HỌC PHẦN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO HƯỚNG SCRUM
BÁO CÁO KẾT QUẢ SPRINT 1 XÂY DỰNG NỀN TẢNG & CƠ CHẾ PHÂN QUYỀN ĐỘNG
Sản phẩm: Hệ thống Quản lý Thành viên và Hoạt động Câu lạc bộ Sinh viên VJU (CLUB-BASIC-VJU) Nhóm thực hiện: Nhóm 3 | Trạng thái Sprint 1: 41/41 PBI Hoàn thành (137 SP) · 157/157 Test Cases Pass

## Slide 2
PHẦN 1 · TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ SCRUM
Hồ sơ Phân vai Chính thức của Nhóm 3
Nguồn: B03_Phieu_Ho_so_vai_tro_nhom.pdf (Ngày chốt: 26/09/2026)
Họ và tên | MSSV | Vai trò Scrum | Chuyên môn | Cam kết kiểm chứng được & Việc KHÔNG làm
Nguyễn Xuân Phát | 23110209 | Product Owner (PO) | Full-stack / DevOps | Trả lời câu hỏi khung 20h–24h (< 2h); chốt PB-54 & AC; KHÔNG làm thay hoặc dồn ép nhóm.
Đặng Thanh Phong | 23110329 | Scrum Master (SM) | Full-stack Dev | Chủ trì Daily Scrum 21h00 hằng ngày; gỡ trở ngại; KHÔNG giao việc áp đặt hay tự quyết thay PO.
Đoàn Kinh Quốc | 23110215 | Development Team | Backend Dev, Database | Phụ trách Spring Boot 4, PostgreSQL 16, Flyway Migration, RBAC Scope & Audit Log.
Phùng Xuân Phúc | 23110211 | Development Team | Frontend Dev, UI/UX | Phụ trách giao diện Next.js 16, biểu mẫu, bảng dữ liệu và hiển thị theo Permission.
Hà Lê Ngọc Thắng | 23110220 | Development Team | Tester / BA | Thiết kế 394 Test Cases (157 TC Phase 1), chạy kiểm thử E2E/Postman & quản lý Nhật ký lỗi.

## Slide 3
PHẦN 1 · MA TRẬN KỸ NĂNG & HỌC CHÉO
Ma trận Kỹ năng, Học chéo & Thỏa thuận Làm việc
Nhận diện sớm lỗ hổng kỹ năng đầu Sprint 1 và kèm cặp thực chiến
1. Ma trận kỹ năng & Kế hoạch học chéo (Cross-training)
• Thế mạnh của nhóm (≥ 2): Phân tích yêu cầu (5/5), Viết tài liệu (5/5), Thiết kế UI (4/5), Frontend (3/5), Backend (3/5), CSDL (3/5).
• Lỗ hổng rủi ro cao nhất đầu Sprint 1: Kỹ năng Triển khai (chỉ 1/5 thành viên đạt mức ≥ 2).
• Kèm cặp Triển khai: Nguyễn Xuân Phát (mức 3) kèm cả nhóm triển khai Docker Compose, VPS, Cloudflare & Backup DB (commit 3a6de47).
• Kèm cặp Backend: Nguyễn Xuân Phát kèm Phùng Xuân Phúc về kiến trúc Spring Boot 4 & JPA.
• Kèm cặp Frontend: Đặng Thanh Phong kèm Đoàn Kinh Quốc về kiến trúc Next.js 16 & tích hợp API.
2. Quy ước làm việc & Xử lý tình huống Scrum (TH 5 & 6)
• Khắc phục Tình huống 5 ('ai rảnh thì làm'): 100% thẻ PBI trên Sprint Backlog đều gắn Owner cụ thể và giới hạn WIP.
• Khắc phục Tình huống 6 ('PO & SM tự quyết trong tin nhắn riêng'): Mọi quyết định về Backlog, AC và kỹ thuật chỉ có hiệu lực khi thống nhất công khai trước toàn bộ Scrum Team.
• Daily Scrum cố định lúc 21h00 hằng ngày; cập nhật trạng thái & Evidence ngay sau mỗi phiên làm việc.

## Slide 4
PHẦN 2 · BÀI TOÁN & ĐẶC TẢ HỆ THỐNG
Thực trạng CLB Nghệ thuật VJUA & Mục tiêu Hệ thống
Thay thế quy trình quản lý rời rạc trên Google Forms, Sheets, Facebook & Messenger
Thực trạng khi chưa có hệ thống (6 vấn đề lớn)
• 1. Dữ liệu thành viên bị phân mảnh trên nhiều Google Forms & Google Sheets qua từng đợt tuyển quân.
• 2. Quy trình xét duyệt đơn đăng ký gia nhập CLB thủ công, khó theo dõi trạng thái.
• 3. Khi nhiều sự kiện diễn ra liên tiếp, dữ liệu đăng ký và nhân sự bị chồng chéo.
• 4. Phân công công việc (Task) qua tin nhắn Messenger dễ bị trôi và không đo lường được tiến độ.
• 5. Điểm danh và lịch sử tham gia hoạt động của sinh viên khó tra cứu tập trung.
• 6. Không kiểm soát được quyền hạn truy cập dữ liệu giữa các Ban và các CLB.
Mục tiêu của Hệ thống CLUB-BASIC-VJU
• Quản lý tập trung toàn bộ vòng đời: Tài khoản -> CLB & Cơ cấu Ban -> Thành viên -> Sự kiện -> Nhiệm vụ -> Điểm danh -> Thông báo.
• Xây dựng cơ chế Phân quyền Động theo Phạm vi (GLOBAL / CLUB / DEPARTMENT) tách rời khỏi Membership.
• Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) xuyên suốt: Đặc tả -> Acceptance Criteria -> Kiểm thử tự động (Unit, Integration, E2E) -> CI/CD.

## Slide 5
PHẦN 2 · KIẾN TRÚC KỸ THUẬT
Kiến trúc 3 Tầng Thực tế & Hạ tầng Đảm bảo Chất lượng
Đã triển khai đồng bộ trên nhánh main/backend (commit 7ae7844) và VPS Production
Frontend (Next.js 16)
• Next.js 16, React 19, TypeScript, TailwindCSS.
• Landing Page & Khám phá CLB công khai (/home, /clubs).
• AppShell Quản trị tự động ẩn/hiện menu & nút thao tác theo effective-permissions.
• Tự động gửi kèm Cookie phiên CLUB_SESSION & header X-XSRF-TOKEN.
Backend (Spring Boot 4.1.1)
• Java 21, Spring Security, OAuth2 JWT Resource Server (HS256 Nimbus).
• Spring Data JPA / Hibernate + Flyway Migration (V1 -> V8).
• Đăng nhập Email/Password + Google OAuth2 (@st.vju.ac.vn).
• Chuẩn hóa mã lỗi RFC 7807 (ProblemDetail) & OpenAPI 3.1 / Swagger UI.
Database, Cache & QA/CI
• PostgreSQL 16 + Redis 7 Alpine (cache API công khai & tài liệu/ảnh).
• JUnit 5, MockMvc + Testcontainers (PostgreSQL thật).
• OpenApiContractCompletenessTest chặn thiếu tài liệu API.
• Docker Compose Production + Backup DB tự động hằng đêm trên VPS.

## Slide 6
PHẦN 3 · KẾT QUẢ THỰC HIỆN SPRINT 1
Thống kê Kết quả Sprint 1 Backlog (41/41 PBI Hoàn thành)
Velocity Sprint 1 = 137/137 Story Points (100%) · Độ phủ kiểm thử Phase 1 = 157/157 Test Cases Pass
Nhóm Module (Phase 1) | Mã PBI thuộc nhóm | Số PBI | Story Points | Số TC | Kết quả | Commit tiêu biểu
1. Xác thực & Hồ sơ cá nhân | PB-01, PB-02.1..02.4, PB-03 | 6 | 17 SP | 24 TC | Hoàn thành (100%) | a9a93d2, 48dc55e, aad2e6f
2. Quản trị Tài khoản | PB-04, PB-05.1..05.4 | 5 | 15 SP | 20 TC | Hoàn thành (100%) | b7d6981, 71053d1, 01d4c2a
3. Phân quyền & Làm rõ PB-54 | PB-06, PB-07.1..07.2, PB-08, PB-09.1..09.2, PB-54 | 7 | 30 SP | 27 TC | Hoàn thành (100%) | 660d919, b7d6981, 7ae7844
4. Câu lạc bộ & Khám phá CLB | PB-10.1..10.3, PB-12 | 4 | 12 SP | 16 TC | Hoàn thành (100%) | 660d919, c55677e, 65d2b2d
5. Cơ cấu Ban & Chức danh | PB-13.1..13.3, PB-14.1..14.2 | 5 | 14 SP | 16 TC | Hoàn thành (100%) | 03d8848, 7ae7844
6. Thành viên & Phân ban | PB-15.1..15.2, PB-16.1, PB-17.1 | 4 | 12 SP | 14 TC | Hoàn thành (100%) | 4501a50, 14c1958
7. Nhật ký kiểm toán (Audit) | PB-37 | 1 | 3 SP | 4 TC | Hoàn thành (100%) | 5e4759d, 660d919
8. Hạ tầng, DB, API, UI & QA/CI | PB-39.1..39.4, PB-40.1..40.3, PB-52, PB-53 | 9 | 34 SP | 36 TC | Hoàn thành (100%) | d865a9a, 8172701, 9e8138d
TỔNG CỘNG SPRINT 1 | 41 / 41 PBIs (Phase 1) | 41 | 137 SP | 157 TC | 100% DONE | HEAD: 7ae7844

## Slide 7
PHẦN 3 · CHI TIẾT SẢN PHẨM SPRINT 1 (1/2)
Kết quả Hiện thực hóa: Xác thực, Tài khoản, CLB & Ban
Đầy đủ luồng UI (Next.js 16) -> API (Spring Boot 4) -> Database (PostgreSQL 16)
1. Module Authentication & Quản trị Tài khoản
• Đăng ký tài khoản (POST /api/v1/auth/register) & Đăng ký/Đăng nhập bằng Google trường @st.vju.ac.vn (commit 48dc55e).
• Đăng nhập phiên HttpOnly Cookie CLUB_SESSION + CSRF Token, làm mới token (/refresh), đăng xuất (/logout).
• Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu (PasswordChangeRequiredFilter) đối với tài khoản do Admin khởi tạo.
• Hồ sơ cá nhân (/api/v1/users/me) lấy userId trực tiếp từ JWT, chặn tự ý nâng quyền hoặc đổi trạng thái.
• Admin tìm kiếm/lọc user, khóa/mở khóa/vô hiệu hóa tài khoản kèm thu hồi phiên tức thì (token_version).
2. Module Câu lạc bộ (Club) & Cơ cấu Ban (Department)
• Khởi tạo CLB mới (POST /api/v1/clubs), chuẩn hóa và chặn trùng mã CLB (code).
• Cập nhật thông tin giới thiệu, lĩnh vực, email liên hệ, ảnh bìa chất lượng cao & đổi trạng thái ACTIVE/INACTIVE.
• Trang Khám phá CLB công khai (GET /api/v1/public/clubs) tích hợp Redis Cache, không lộ dữ liệu riêng tư thành viên.
• Quản lý đầy đủ vòng đời các Ban trong CLB (Ban Truyền thông, Hậu cần, Đối ngoại, Chuyên môn): tạo, sửa, bật/tắt trạng thái ban (commit 03d8848).

## Slide 8
PHẦN 3 · CHI TIẾT SẢN PHẨM SPRINT 1 (2/2)
Kết quả Hiện thực hóa: Membership, Phân ban, Chức danh & Audit
Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa Tài khoản – CLB – Ban – Quyền hạn
3. Module Membership & Phân ban (Department Member)
• Thêm thành viên chính thức vào CLB (POST /api/v1/clubs/{clubId}/members), chống tạo trùng Membership kể cả khi gửi request đồng thời.
• Tự động cấp quyền truy cập CLB cơ bản khi thêm Membership và tự động thu hồi khi ngừng Membership (commit 4501a50).
• Quản lý trạng thái Membership (ACTIVE, INACTIVE, LEFT, SUSPENDED).
• Phân bổ và điều chuyển thành viên giữa các Ban thuộc đúng CLB (POST /api/v1/departments/{id}/members).
4. Chức danh Tổ chức Động & Nhật ký Kiểm toán (Audit)
• Tạo vai trò & chức danh tổ chức động (Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng ban...) bằng tên hiển thị tự nhiên, không bắt nhập role code trên Frontend (commit 7ae7844).
• Chỉ định/thay thế Trưởng ban và ban điều hành gắn đúng phạm vi clubId / departmentId.
• Ghi nhận bất biến toàn bộ thao tác cấp/thu hồi quyền và đăng nhập vào bảng permission_audit_logs & login_audit (GET /api/v1/permissions/audit-logs).

## Slide 9
PHẦN 4 · KIẾN TRÚC PHÂN QUYỀN & BẢO MẬT
Cơ chế Phân quyền Động theo Phạm vi (ScopeRules & GrantGuard)
Giải quyết triệt để yêu cầu cốt lõi của Giai đoạn 1 và quyết định nghiệp vụ PB-54
1. Tách rời Membership & Permission + Phân cấp 3 Scope
• Có Membership tại CLB VJUA chỉ xác nhận là thành viên; quyền chỉnh sửa CLB, quản lý ban hay cấp quyền do Permission quyết định.
• Phạm vi GLOBAL: Quản trị toàn hệ thống.
• Phạm vi CLUB (clubId): Chỉ có hiệu lực trên dữ liệu của đúng CLB đó và các Ban trực thuộc CLB đó.
• Phạm vi DEPARTMENT (clubId + departmentId): Chỉ có hiệu lực trong đúng Ban được phân công; truy cập sang Ban khác hoặc CLB khác bị chặn 403 Forbidden.
2. Chống Leo thang Đặc quyền (GrantGuard.java)
• Quy tắc 1 — Cấm tự cấp quyền (Self-grant Guard): Người dùng không bao giờ được tự cấp hoặc tự thu hồi quyền của chính mình (403 self_grant_forbidden).
• Quy tắc 2 — Giới hạn phạm vi ủy quyền: Người cấp chỉ được phép cấp những Permission và Scope mà bản thân họ đang sở hữu hợp lệ.
• Quy tắc 3 — Hiệu lực tức thì & Thời hạn (expiresAt): Thu hồi quyền có hiệu lực ngay lập tức trên cả API và giao diện; hỗ trợ quyền có thời hạn theo nhiệm kỳ.

## Slide 10
PHẦN 4 · 9 CHỐT CHẶN BẢO MẬT (ĐẶC TẢ §11)
Đối chiếu 9 Yêu cầu Bảo mật Giai đoạn 1 với Codebase Thực tế
Tất cả 9/9 chốt chặn bảo mật đều có Unit Test & Integration Test kiểm chứng
STT | Yêu cầu Bảo mật trong Đặc tả Giai đoạn 1 | Thành phần thực thi trong Backend (Spring Boot) | Trạng thái
1 | Mật khẩu không lưu dưới dạng Plain Text | BCryptPasswordEncoder + PasswordPolicy kiểm tra độ mạnh mật khẩu | Đạt (Pass)
2 | Các API quan trọng yêu cầu Authentication | SecurityConfig + JwtAuthenticationFilter + Cookie CLUB_SESSION | Đạt (Pass)
3 | Backend bắt buộc kiểm tra Permission trước khi xử lý | PermissionAuthorizationService + @PreAuthorize trên từng Controller | Đạt (Pass)
4 | Cấm tự cấp Permission cho chính mình | GrantGuard.assertCanModifyTarget() chặn actorUserId == targetUserId | Đạt (Pass)
5 | Cấm dùng Permission của Club A sang Club B | ScopeRules.covers() đối chiếu clubId của tài nguyên đích | Đạt (Pass)
6 | Cấm dùng Permission của Department A sang Department B | ScopeRules.covers() đối chiếu departmentId của tài nguyên đích | Đạt (Pass)
7 | Ghi nhật ký mọi thao tác cấp và thu hồi Permission | PermissionAuditLogRepository (chỉ cho phép INSERT, cấm sửa/xóa) | Đạt (Pass)
8 | Từ chối Token hết hạn & chống tấn công CSRF | NimbusJwtDecoder kiểm tra exp + CookieCsrfFilter (X-XSRF-TOKEN) | Đạt (Pass)
9 | Tài khoản Locked/Disabled bị chặn ngay lập tức | DatabaseBackedJwtAuthenticationConverter + UserAccountStatusCache | Đạt (Pass)

## Slide 11
PHẦN 5 · ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA & TESTING)
Ma trận Truy vết Kiểm thử & Kết quả 157 Test Cases Phase 1
Truy vết 100%: 41 PBI Sprint 1 -> 157 Acceptance Criteria -> 157 Test Cases (Pass 100%)
1. Bốn lớp kiểm thử tự động trong Sprint 1
• Unit Tests (JUnit 5 + Mockito): Kiểm thử cô lập ScopeRules, GrantGuard, PasswordPolicy, PermissionServiceImpl.
• Integration Tests (MockMvc + Testcontainers PostgreSQL 16): Chạy kiểm thử API thật trên DB thật cho Auth, User, Club, Department, Permission, Role.
• API Contract Guard (OpenApiContractCompletenessTest): Tự động fail build nếu bất kỳ endpoint nào thiếu trong docs/api/openapi.yaml (commit d865a9a).
• E2E Vertical Slice & Postman Collection: Kiểm thử luồng dọc UI -> API -> DB với phiên Cookie & CSRF thật (commits fca0b36, 9e8138d).
2. Phân bổ 157 Test Cases Phase 1 (Pass 157/157)
• Xác thực & Hồ sơ (PB-01..PB-03): 24 Test Cases — Pass 100%.
• Quản trị Tài khoản (PB-04..PB-05.4): 20 Test Cases — Pass 100%.
• Phân quyền, Scope & Nhóm quyền (PB-06..PB-09.2, PB-54): 27 Test Cases — Pass 100%.
• Câu lạc bộ & Khám phá CLB (PB-10.1..10.3, PB-12): 16 Test Cases — Pass 100%.
• Cơ cấu Ban, Chức danh, Thành viên & Phân ban: 30 Test Cases — Pass 100%.
• Audit Log, Hạ tầng, Migration, API Contract, UI & CI: 40 Test Cases — Pass 100%.

## Slide 12
PHẦN 5 · NHẬT KÝ LỖI (BUG LOG — PB-52)
6 Lỗi Thực tế Phát hiện, Sửa lỗi & Retest Hồi quy trong Sprint 1
Tuân thủ quy trình: Tái hiện -> Phân loại -> Sửa lỗi (gắn Commit) -> Retest -> Đóng lỗi
BUG-ID | PBI | Tiêu đề lỗi phát hiện | Mức độ | Commit sửa | Trạng thái & Retest
BUG-P1-01 | PB-06, PB-39.2 | Trùng mã quyền department.active trong migration & thiếu lưu vết login_audit | Major | 5e4759d | Đã đóng · Retest Pass
BUG-P1-02 | PB-39.4, PB-01 | Giao diện Frontend hiển thị mã lỗi kỹ thuật thay vì thông báo tiếng Việt thân thiện | Minor | 910e386 | Đã đóng · Retest Pass
BUG-P1-03 | PB-39.1, PB-53 | Profile prod tự động chạy DemoDataSeeder dành cho môi trường local | Critical | cb5186c | Đã đóng · Retest Pass
BUG-P1-04 | PB-40.1, PB-40.2 | Dữ liệu test ảnh hưởng chéo giữa các test suite & lỗi đường dẫn file trên CI | Major | 8172701 | Đã đóng · Retest Pass
BUG-P1-05 | PB-16.1, PB-07.1 | Thêm/thu hồi Membership chưa đồng bộ quyền CLB & chưa kiểm tra CLB/user ACTIVE | Critical | 4501a50 | Đã đóng · Retest Pass
BUG-P1-06 | PB-09.1, PB-14.1 | Form tạo Vai trò/Chức danh bắt nhập role code kỹ thuật trên giao diện | Major | 7ae7844 | Đã đóng · Retest Pass

## Slide 13
PHẦN 5 · NGHIỆM THU DEFINITION OF DONE (DOD)
Đối chiếu 19 Tiêu chí DoD Phase 1 & 12 Tiêu chí DoD Hệ thống
100% Tiêu chí DoD của Giai đoạn 1 đạt chuẩn với đầy đủ Evidence trên GitHub & Excel
1. DoD cấp Module Phase 1 (DoD-P1-01 -> DoD-P1-19: ĐẠT)
• DoD-P1-01 & 02 (Xác thực & Hồ sơ): 24 TC Pass; chặn 401, khóa tài khoản, chống giả mạo owner.
• DoD-P1-03, 04, 16, 17 (CLB, Khám phá, Ban, Chức danh): 41 TC Pass; chuẩn hóa mã trùng, ẩn dữ liệu riêng tư.
• DoD-P1-05 & 18 (Thành viên & Phân ban): 14 TC Pass; chống trùng membership đồng thời, kiểm tra scope.
• DoD-P1-06, 07, 19 (Phân quyền, PB-54 & Audit): 31 TC Pass; grant/revoke tức thì, lưu vết audit bất biến.
• DoD-P1-08..15 (Hạ tầng, DB, API, UI, CI, Quản lý lỗi, Dữ liệu test, Tài khoản): 56 TC Pass.
2. DoD cấp Hệ thống (DoD-SYS-01 -> DoD-SYS-12: ĐẠT)
• DoD-SYS-01 & 02: 104 PBI toàn dự án khớp 394 TC (Sprint 1: 41 PBI <-> 157 TC).
• DoD-SYS-03 & 04: 100% PBI Sprint 1 có trạng thái Hoàn thành, ngày bắt đầu/kết thúc và Evidence.
• DoD-SYS-05: 0 lỗi Blocker/Critical còn mở (toàn bộ 6 bug phát hiện trong Sprint 1 đã đóng).
• DoD-SYS-06, 07, 08: Luồng dọc UI -> API -> DB chạy đồng nhất trên môi trường thật.
• DoD-SYS-09..12: CI xanh, giao diện nhất quán, triển khai Docker VPS & có backup DB tự động.

## Slide 14
PHẦN 6 · KỊCH BẢN LIVE DEMO CUỐI SPRINT 1
Kịch bản Demo 14 Bước Chuẩn theo Biên bản Họp Giai đoạn 1
Minh chứng trực tiếp cơ chế Phân quyền Động tách rời Membership trên hệ thống thật
Bước 1 – Bước 7: Khởi tạo & Quyền Xem cơ bản
• Bước 1: Nguyễn Xuân Phát đăng ký tài khoản mới thành công.
• Bước 2: Nguyễn Xuân Phát đăng nhập vào hệ thống (nhận phiên CLUB_SESSION).
• Bước 3: Hệ thống có Câu lạc bộ Nghệ thuật VJUA đang hoạt động (ACTIVE).
• Bước 4: Người quản lý thêm Nguyễn Xuân Phát vào CLB VJUA (Membership = ACTIVE).
• Bước 5: Nguyễn Xuân Phát được phân vào Ban Truyền thông của CLB VJUA.
• Bước 6: Phát ban đầu chỉ có quyền cơ bản: club.view và member.view tại VJUA.
• Bước 7: Phát truy cập danh sách thành viên CLB VJUA -> Thành công (200 OK).
Bước 8 – Bước 14: Cấp & Thu hồi Quyền Động Tức thì
• Bước 8: Phát thử chỉnh sửa thông tin CLB VJUA khi chưa có quyền club.update.
• Bước 9: Hệ thống chặn thao tác và trả về 403 Forbidden.
• Bước 10: Người quản lý vào giao diện Phân quyền cấp thêm club.update (Scope: VJUA) cho Phát.
• Bước 11: Phát thực hiện chỉnh sửa thông tin CLB VJUA -> Thành công (200 OK).
• Bước 12: Người quản lý bỏ tích (thu hồi) quyền club.update của Phát.
• Bước 13–14: Phát thử chỉnh sửa lại CLB VJUA -> Hệ thống lập tức trả về 403 Forbidden & lưu Audit Log.

## Slide 15
PHẦN 6 · SPRINT RETROSPECTIVE & KẾ HOẠCH TIẾP THEO
Nhìn lại Sprint 1 (Retrospective) & Kế hoạch Sprint 2
Duy trì nhịp độ Scrum và chuẩn bị nghiệm thu 20 PBI của Phase 2
1. Sprint 1 Retrospective (Nhìn lại Sprint 1)
• Điểm làm tốt (Keep): Hoàn thành 100% cam kết (41 PBI / 137 SP); triển khai sớm lên VPS Production; kế hoạch học chéo Docker/Spring Boot/Next.js giúp cả nhóm làm chủ công nghệ.
• Chất lượng kỹ thuật: Phát hiện và sửa triệt để 6 lỗi thực tế; xây dựng sẵn nền tảng cho cả các module Sự kiện, Nhiệm vụ, Chat AI & Thông báo.
• Điểm cần cải thiện (Improve): Cập nhật Evidence kiểm thử vào file theo dõi ngay sau mỗi PR hằng ngày thay vì dồn vào cuối tuần.
• Action Item: Duy trì chạy tự động bộ Postman E2E & Contract Test trên mỗi lần push.
2. Kế hoạch Sprint 2 (Phase 2 — 20 PBIs tiếp theo)
• Mục tiêu Sprint 2: Nghiệm thu luồng Tuyển thành viên (Application Flow) & Tổ chức Sự kiện (Event Flow) trên nền tảng phân quyền của Sprint 1.
• Nhóm chức năng 1: Sinh viên nộp/hủy đơn ứng tuyển CLB; Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm xét duyệt (Approve/Reject) tự động tạo Membership.
• Nhóm chức năng 2: Quản lý vòng đời thành viên nâng cao (tạm dừng, rời CLB, chuyển ban).
• Nhóm chức năng 3: Tạo sự kiện, đóng/mở đăng ký, cho phép cả Thành viên và Sinh viên ngoài CLB (Cộng tác viên - CTV) đăng ký tham gia.